COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD

Comparación técnica: propuesta 2.ª ronda (20/08) vs Guía Funvisis WRAP (25/08)

Documento de trabajo · 27/08/2026 · Etapa inicial del sistema de seguimiento y vaciado Fase II

Fuentes: Formato propuesto inspección detallada verificación ROJO; Criterios score gravedad; Ejemplo vaciado Franco Mar; Excel cruce operativo; Guía rápida llenado informe WRAP (Funvisis, 25/08/2026); Protocolo técnico evaluación/rehabilitación rev.6; Lineamientos apuntalamiento/estructuras/mampostería Sismo24J.

# 1. Veredicto ejecutivo

Sí se alinean en el propósito de fondo, pero no son el mismo tipo de documento. Funvisis aporta la guía técnica normativa del informe de campo (cómo describir daño y qué reparación sugerir). La propuesta del 20/08 aporta el puente operativo hacia un sistema: precarga Habitable, ranking de cola, decisión de control D1–D5, magnitud M1–M4 y vaciado digital comparable.

Alineación alta en: Fase II post-etiqueta; estandarizar informes heterogéneos; daño estructural + mampostería; fotos de evidencia; identificación del inmueble; referencia a lineamientos CPEH/Funvisis.

Diferencia principal: Funvisis = cómo escribir el diagnóstico técnico y elegir procedimientos VIG/COL/MAM. Propuesta 20/08 = cómo gobernar la cola caso a caso (Habitable → visita 2 → dictamen de control).

Conclusión de diseño: Funvisis es la guía fundamental del cuerpo técnico del informe. La propuesta 20/08 es la capa de proceso/sistema que Funvisis no cubre (y no pretende cubrir).

# 2. Qué propone cada lado

## 2.1 Propuesta inicial (20/08)

Problema: muchos informes buenos pero distintos → no se puede listar cuántos van a demolición, cuántos a reparación y qué tan grande es esa reparación.

Puente con Fase 1 Habitable: precarga (ID, certificado, etiqueta, riesgos A/B/C, acciones) + score 0–100 / bandas de prioridad.

Estructura A0–E: precarga+ranking → identidad → ficha edificio → matriz daño + texto libre → decisión D1–D5 (+ M1–M4 si repara) → fotos/firmas + resumen ejecutivo.

Excel operativo: Ranking_ROJO + Control_2da_ronda; Excel didáctico Franco Mar.

Enfoque: control de proceso y datos estructurados para tablero/sistema.

## 2.2 Funvisis — Guía WRAP (25/08)

Problema: ambigüedad e inconsistencia en descripción técnica de fallas → retrasos y reinspecciones.

Alcance explícito: Fase II detallada sobre edificios ya AMARILLO o ROJO; no sustituye inspección rápida ni etiquetas preliminares.

Cuerpo del informe: datos del inmueble; descripción estructural (uso, año, niveles, geometría, irregularidades, dimensiones vigas/columnas/muros); clasificación daño estructural por mecanismo (vigas/columnas/muros) + nivel leve/moderado/severo; daño mampostería; diagnóstico narrativo; daños preexistentes; escaleras/evacuación.

Núcleo diferencial: checklists de rehabilitación/reparación con procedimientos VIG-01..04, COL-01..05, MAM-01..04 ligados a lineamientos técnicos.

Cierre: consideraciones (ensayos, modelaje no lineal, reforzamiento); semáforo; posibles salidas tipificadas (evacuar / reforzamiento global / demolición estructural).

Enfoque: homogeneizar ingeniería de campo y vincular hallazgo → procedimiento técnico.

# 3. Matriz de alineación

| Dimensión | Propuesta 20/08 | Funvisis WRAP | ¿Alineado? |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase II post semáforo | Sí (énfasis ROJO) | Sí (AMARILLO y ROJO) | Sí (Funvisis más amplio) |
| Estandarizar informes | Sí (molde + casillas) | Sí (guía + matrices) | Sí |
| Identidad inmueble | A + precarga Habitable | Tablas datos + uso + contactos | Sí |
| Geometría / sistema | Parte B resumida | Muy detallada (ejes, dims.) | Parcial (Funvisis más rico) |
| Daño estructural | Matriz % columnas, piso crítico, inclinación + texto | Mecanismo + nivel por elemento + fotos | Parcial → complementar |
| Mampostería | Mencionada / riesgos no estructurales | Mecanismo + nivel + MAM-01..04 | Funvisis más completo |
| Reparación sugerida | Magnitud M1–M4 (tamaño) | Procedimientos VIG/COL/MAM concretos | Complementarios |
| Decisión demoler | Código D1–D5 explícito | Señales (evacuar / refuerzo / demolición) | Parcial → unificar códigos |
| Puente Habitable Fase 1 | Precarga + validar/corregir | No modela importación de planilla | Solo propuesta 20/08 |
| Cola / prioridad | Score 0–100 + Ranking_ROJO | No es ranking operativo | Solo propuesta 20/08 |
| Vaciado digital / sistema | Excel + niveles A–F | Documento Word de campo | Solo propuesta 20/08 |
| Fotos | Mínimo 6 tipificadas | Obligatorias por mecanismo | Sí |
| Acero estructural | Posible en sistema | Fuera de alcance (esta versión) | Anotar límite |

# 4. Diferencias que importan para el sistema

Funvisis no define el flujo Habitable → cola → ficha → aprobación. Sin esa capa no hay sistema de seguimiento.

La propuesta 20/08 no detalla mecanismos de falla ni checklists VIG/COL/MAM. Sin Funvisis el informe queda débil técnicamente frente a lineamientos oficiales.

Funvisis incluye AMARILLO; la propuesta inicial se centró en ROJO/demolición. El sistema inicial puede nacer en ROJO y abrir AMARILLO en una ola 2 de producto.

M1–M4 mide tamaño de obra para gobernanza; VIG/COL/MAM mide procedimiento técnico. Ambos deben coexistir: primero diagnóstico Funvisis, luego decisión D + magnitud M.

El score de gravedad es herramienta de priorización, no dictamen. Funvisis tampoco lo contradice: simplemente no lo usa.

# 5. Recomendación de base para construir el sistema

Guía fundamental del informe de campo = Funvisis WRAP + lineamientos CPEH (concreto, mampostería, apuntalamiento) + Protocolo fases 1–4.

Capa de proceso/datos = propuesta 20/08 (precarga Habitable, ranking, D1–D5, M1–M4, estados de flujo, resumen ejecutivo).

Puente de producto mínimo: un formulario digital que (1) abre caso desde Ranking_ROJO, (2) obliga secciones Funvisis de daño y procedimientos, (3) cierra con decisión D/M y firmas.

No intentar un «sistema de proyectos de reconstrucción» completo en la v1: el MVP es seguimiento + vaciado + dictamen de control + exportes.

# 6. Riesgos si se elige solo un lado

| Si solo… | Riesgo |
| --- | --- |
| Solo Funvisis (Word) | Vuelve la heterogeneidad digital; no hay cola ni KPIs demoler/reparar; difícil auditar miles de ROJO. |
| Solo propuesta 20/08 | Dictámenes comparables pero débiles frente a lineamientos; inspectores sin checklist de reparación homologado. |
| Fusionar sin jerarquía | Formulario interminable; abandono de campo. Hay que priorizar campos obligatorios vs opcionales. |

Siguiente entregable: Prototipo de informe consolidado Fase II (Funvisis como guía + capa de control 20/08).