PROPUESTA DE SISTEMA — SEGUIMIENTO Y VACIADO FASE II

Guía extendida para equipo de desarrollo junior

Marco recomendado: Django · Servidor 190.169.110.9 · MobaXterm · 27/08/2026

# 0. Cómo leer esta guía (sin asumir nada)

Esta guía está escrita para personas que saben programar un poco en Python (variables, funciones, clases básicas) pero que quizá nunca hayan montado una aplicación web con usuarios, base de datos y formularios largos. No hace falta conocer Django, Streamlit ni ingeniería estructural: el sistema captura datos de un informe técnico; ustedes modelan pantallas, tablas y reglas.

Documentos hermanos (léanlos después de la sección 1): Word «Prototipo informe consolidado» y Excel «Plantilla ejecutiva» (hoja FrancoMar_completo).

Sección 1 de este Word = vocabulario + marcos posibles + por qué Django.

Desde la sección 2 en adelante = qué construir y cómo desplegarlo.

# 1. ¿Qué es un «marco de trabajo» y cuáles existen?

## 1.1 Idea simple (antes de nombres raros)

Un marco de trabajo (en inglés: framework) es un conjunto de piezas de software ya hechas para no reinventar la rueda. En lugar de programar desde cero «cómo guardar un usuario», «cómo conectar a una base de datos» o «cómo mostrar una página web», el marco ya trae soluciones estándar y ustedes escriben solo la lógica del negocio (casos ROJO, visitas, dictámenes D1–D5).

Analogía: construir una casa.

Sin marco: fabrican ladrillos, cableado, tuberías y ventanas ustedes mismos.

Con marco: llega un kit (cimientos, paredes, instalación eléctrica) y ustedes arman las habitaciones del proyecto (cola, ficha, PDF).

Para este proyecto necesitamos, como mínimo: (1) login de inspectores, (2) guardar datos en una base de datos, (3) formularios por secciones del informe, (4) subir fotos, (5) estados (borrador → revisión → aprobado), (6) exportar PDF y Excel. Eso condiciona qué marco conviene.

## 1.2 Piezas que toda opción debe cubrir (glosario mínimo)

| Concepto | Qué significa en la práctica |
| --- | --- |
| Aplicación web | Programa que se usa desde el navegador (Chrome/Edge). El usuario no instala un .exe; abre una URL, inicia sesión y trabaja. |
| Frontend | Lo que se ve: pantallas, botones, tablas, formularios. HTML/CSS/JavaScript o componentes generados por el marco. |
| Backend | Lo que corre en el servidor: validar datos, permisos, guardar en base de datos, generar PDF. |
| Base de datos (BD) | Almacén ordenado de filas y columnas (PostgreSQL). Cada edificio/visita queda registrado y se puede consultar después. |
| ORM | Capa que traduce clases Python a tablas SQL. En Django se llaman «modelos». Evita escribir SQL a mano para lo cotidiano. |
| Autenticación / autorización | Quién entra (usuario/contraseña) y qué puede hacer (inspector vs supervisor). |
| Deploy / despliegue | Poner la app en un servidor real para que otros la usen, no solo en su laptop. |

## 1.3 Opciones que evaluamos (qué es cada una, en lenguaje llano)

### A) Solo Excel + carpetas compartidas

Qué es: seguir llenando plantillas Excel (como la del Franco Mar) y guardarlas en Drive o en el servidor por SFTP.

Para qué sirve bien: prototipos, talleres, pocos casos, trabajo manual.

Qué hace: el humano abre el archivo, escribe, guarda. No hay «sistema» propiamente dicho.

Límite: no hay usuarios reales, no hay historial de quién cambió un D1 a D2, se rompe con cientos o miles de ROJO, difícil auditar y unificar.

Veredicto para Fase II: útil como plantilla de captura; insuficiente como producto final.

### B) Streamlit

Qué es: una librería de Python pensada para paneles de datos (BI). Escribes scripts Python y Streamlit dibuja controles (selectores, tablas, gráficos) en el navegador. En el programa CPEH ya se usa para tableros (por ejemplo BI Habitable / PDNA).

Para qué sirve bien: análisis, gráficos, cruces Excel, demos rápidas de indicadores.

Qué hace: cada interacción puede «re-ejecutar» el script; ideal para explorar datos.

Límite: permisos multi-usuario y formularios largos tipo «wizard de inspección» son incómodos; no trae un flujo de aprobación robusto ni un admin de operación.

Veredicto: excelente para ver KPIs después; malo como núcleo del vaciado caso a caso.

### C) Reflex (u otras SPA en Python)

Qué es: un marco que permite escribir la interfaz web en Python y compila un frontend moderno (tipo aplicación de una sola página). Hay demos tipo «Insurance Suite» en el ecosistema del equipo, pero es otro producto.

Para qué sirve bien: interfaces modernas, demos visuales, cuando el equipo ya domina ese stack.

Qué hace: une frontend y backend en Python; el navegador habla con un backend Reflex.

Límite: curva más alta para juniors; hay que montar auth, roles, admin y despliegue con menos «piezas listas» que Django para este tipo de CRUD institucional.

Veredicto: posible a futuro para UX; no el camino más corto para el MVP de seguimiento.

### D) React / Vue / Angular + API (FastAPI o Django REST)

Qué es: separar totalmente el frontend (JavaScript/TypeScript) del backend (API JSON). El inspector usa una SPA; el servidor solo responde datos.

Para qué sirve bien: productos grandes con equipo frontend dedicado y muchas pantallas interactivas.

Qué hace: dos proyectos (UI + API), más contratos, más pruebas, más despliegues.

Límite: para un equipo junior pequeño alarga el MVP; hay que aprender JS además de Python.

Veredicto: exceso de complejidad para el punto inicial. Se puede evolucionar después.

### E) Laravel (PHP) o Ruby on Rails

Qué son: marcos «todo incluido» parecidos a Django, pero en PHP (Laravel) o Ruby (Rails). También tienen modelos, auth, admin/ecosistema y plantillas.

Para qué sirven bien: equipos que ya viven en ese lenguaje.

Límite aquí: el resto del trabajo Habitable/CPEH/scripts de import está en Python (pandas, Excel, PDNA). Cambiar de lenguaje duplica herramientas y curva.

Veredicto: válidos en abstracto; no alineados al stack del programa.

### F) Django (Python) — la opción elegida

Qué es: un marco web «baterías incluidas» en Python. Trae de fábrica: usuarios y grupos, formularios, ORM (modelos), panel de administración, migraciones de base de datos, sistema de plantillas HTML y un patrón claro (apps, urls, views).

Para qué sirve bien: sistemas internos con login, formularios, roles, PDF/Excel, auditoría y despliegue en servidor Linux.

Qué hace en este proyecto: cada edificio ROJO es un registro; cada visita Fase II es otro; el inspector llena secciones; el supervisor aprueba; se exporta el informe.

Ya existe experiencia cercana: el portal web CPEH también usa Django.

## 1.4 Comparación rápida (misma pregunta a cada marco)

| Pregunta | Excel | Streamlit | Reflex / SPA JS | Django |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Hay login y roles? | No (archivo compartido) | Débil / a mano | Hay que construir | Sí, incluido |
| ¿Formulario largo por secciones? | Manual | Incómodo | Sí, con mucho front | Sí (forms + plantillas) |
| ¿Panel para cargar catálogos el día 1? | No | No | No | Django Admin |
| ¿Quién cambió un dictamen? | Difícil | Limitado | Posible | Fácil (modelos + log) |
| ¿Curva para junior Python? | N/A | Baja (pero mal encaje) | Alta | Media + mucha documentación |
| ¿Encaja con CPEH/Habitable? | Solo plantillas | BI / tableros | Otro producto | Sí (mismo lenguaje + precedente) |

## 1.5 Por qué escogemos Django (decisión explícita)

Elegimos Django no porque sea «el mejor del mundo», sino porque es el mejor ajuste a este problema concreto:

El problema es un sistema de seguimiento y vaciado (CRUD + workflow), no un tablero BI.

Necesitamos usuarios distintos (inspector, supervisor, coordinador) desde el día 1.

El informe tiene muchas secciones: Django permite guardar por bloque y validar reglas (ej.: si D2, entonces magnitud M obligatoria).

El equipo junior programa en Python; no queremos obligar a aprender un segundo lenguaje para el MVP.

Ya hay precedente Django en el ecosistema CPEH y scripts Python para Habitable/Excel.

Django Admin acelera: mientras se construye el wizard bonito, ya se pueden cargar casos y catálogos VIG/COL/MAM.

Despliegue estándar (Gunicorn + Nginx + PostgreSQL) en el servidor Linux que usaremos con MobaXterm.

Qué NO implica esta decisión:

No prohibimos Streamlit: seguirá siendo útil para tableros y KPIs encima de la misma BD.

No prohibimos un frontend React más adelante: primero MVP Django; luego se puede exponer API si hace falta.

No reemplazamos Excel de golpe: la plantilla ejecutiva sigue siendo el molde de campos; Django la convierte en pantallas y registros.

## 1.6 Resumen en una frase

Excel = plantilla; Streamlit = ver datos; Reflex/React = UI avanzada; Django = sistema con usuarios, base de datos y flujo de aprobación. Para el puente Habitable → Fase II elegimos Django.

# 2. Qué vamos a construir (MVP concreto)

Imaginen una aplicación web interna con estos módulos:

| Módulo | Qué hace el usuario | Qué guarda en BD |
| --- | --- | --- |
| Cola | Coordinador filtra ROJO por banda/municipio y asigna inspector | BuildingCase + estado_cola |
| Ficha A0 | Inspector valida precarga Habitable | Phase1Snapshot + validaciones |
| Visita | Inspector llena bloques A–H (pestañas) | StructureProfile, Findings, Photos |
| Dictamen | Inspector elige D/M; supervisor aprueba | ControlDecision + workflow |
| Export | Genera PDF institucional + fila Excel | Archivos + timestamp |
| Tablero | Conteos D1/D2/… y avance cola | Consultas agregadas (no tabla nueva) |

# 3. Ventajas Django que usarán día a día en este proyecto

Un modelo = una tabla: BuildingCase, InspectionVisit, ControlDecision — fácil de enseñar.

Migraciones versionan la BD: cuando Funvisis agregue un campo, hacemos migration 0007_add_campo_x.

Permisos por rol sin inventar: inspector no aprueba; supervisor no borra casos aprobados.

Django Admin permite probar datos mientras el frontend del wizard aún no existe.

Mismo lenguaje que scripts de import Habitable (pandas → management command import_habitable).

Despliegue estándar: Gunicorn + Nginx + PostgreSQL (patrón conocido en producción).

# 4. Arquitectura en 3 capas (dibújela en una pizarra)

Capa 1 — Datos: PostgreSQL (casos, visitas, fotos metadata, dictamen).

Capa 2 — Aplicación: Django (views, forms, permisos, generación PDF/Excel).

Capa 3 — Presentación: HTML Bootstrap 5 (+ HTMX opcional para guardar pestaña sin recargar todo).

Archivos (fotos): carpeta media/ o S3-compatible — no guardar blobs gigantes dentro de PostgreSQL.

# 5. Modelo de datos — explicación paso a paso

Relaciones en lenguaje humano:

Un BuildingCase = un edificio ROJO en cola (1 fila por habitable_id).

Un BuildingCase tiene muchas InspectionVisit (re-inspecciones futuras).

Cada InspectionVisit tiene 1 StructureProfile, N StructuralFinding, N MasonryFinding, N PhotoEvidence, 1 ControlDecision.

RepairRecommendation = filas catálogo VIG-01… marcadas sí/no para esa visita.

| Modelo Django | Campos ejemplo | Validación importante |
| --- | --- | --- |
| BuildingCase | habitable_id unique, score, banda, estado_cola | No duplicar ID |
| InspectionVisit | fecha, estado_workflow | Solo 1 borrador activo por caso |
| ControlDecision | codigo_D, magnitud_M, justificacion | Si D2 → M obligatorio |
| PhotoEvidence | tipo, file, caption | Mínimo 6 tipos antes de enviar a revisión |
| AuditLog | user, action, json_diff | Automático en save de dictamen |

# 6. Pantallas que programarán (checklist)

| # | URL sugerida | Rol | Hecho cuando… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /login/ | Todos | Entra con usuario/contraseña |
| 2 | /cola/ | Coord.+Insp. | Ve ranking filtrable |
| 3 | /caso/<id>/ | Inspector | Ve A0 precarga |
| 4 | /visita/<id>/bloque/<letra>/ | Inspector | Guarda sección A…H |
| 5 | /visita/<id>/fotos/ | Inspector | Sube ≥6 fotos tipificadas |
| 6 | /visita/<id>/enviar/ | Inspector | Pasa a en_revision |
| 7 | /revision/ | Supervisor | Aprueba o devuelve |
| 8 | /export/pdf/<visita>/ | Todos auth | Descarga PDF |
| 9 | /admin/ | Admin | Catálogos VIG/COL/MAM |

# 7. Plan de sprints (6–8 semanas orientativo)

| Sprint | Entrega | Prueba de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 0 | Repo + Docker Compose local + login | Usuario demo entra |
| 1 | Modelos + Admin + import CSV Habitable | Aparecen casos en cola |
| 2 | Pantallas A0 + A + B | Inspector guarda ficha básica |
| 3 | Bloques C + D + fotos | Hallazgos + galería |
| 4 | Bloque E catálogo + F dictamen | D1/D2 con reglas |
| 5 | Workflow supervisor + PDF | PDF Franco Mar sale igual al Word |
| 6 | Excel export + dashboard KPI | Conteo D1/D2 visible |

# 8. Servidor de despliegue — acceso y requisitos

El entorno objetivo es el servidor Linux accesible por SSH desde Windows con MobaXterm. La conexión fue verificada el 27/08/2026 con usuario cph y llave PuTTY .ppk. NO almacene contraseñas, frases clave ni archivos .ppk en el repositorio Git ni en este Word.

| Parámetro | Valor / nota |
| --- | --- |
| Host SSH | 190.169.110.9 |
| Puerto | 22 (SSH estándar) |
| Usuario SSH | cph — obligatorio; no usar otros alias de sesión |
| Hostname en servidor | cph |
| Sistema operativo | Debian GNU/Linux (kernel 6.12 amd64) |
| Home del usuario | /home/cph/ |
| Directorio de trabajo del proyecto | /home/cph/Project_Etapa2_FlujoObra/Proj_ControlInformes/ |
| Carpeta padre del proyecto | /home/cph/Project_Etapa2_FlujoObra/ |
| Autenticación | Solo llave pública (el servidor no acepta contraseña) |
| Clave privada (local Windows) | F:\servidor\cph_private_key.ppk — formato PuTTY .ppk, comentario «Llave CPH» |
| Frase clave de la llave | Archivo local F:\servidor\frase-clave.txt — solo en disco del operador |
| Huella de la llave pública | SHA256:de234edc1df6c898edae996804321c8a79c8421c0a2093825a6157fee2bba33f |
| Cliente SSH en Windows | MobaXterm portable en F:\servidor\MobaXterm |

## 8.1 Qué verás si la conexión es correcta

Tras un login exitoso, la terminal debe mostrar un prompt similar a cph@cph:~$ (usuario cph, hostname cph). El panel SFTP izquierdo de MobaXterm listará, entre otros:

/home/cph/.ssh/ — configuración SSH del usuario (no borrar)

/home/cph/Project_Etapa2_FlujoObra/ — árbol del proyecto existente en el servidor

/home/cph/Project_Etapa2_FlujoObra/Proj_ControlInformes/ — carpeta objetivo para el módulo de control de informes Fase II

Archivos de perfil (.bashrc, .profile) — normales en cualquier cuenta Linux

Comandos de orientación inmediata (copiar en la terminal tras conectar):

pwd && whoami && hostname

ls -la ~/

ls -la /home/cph/Project_Etapa2_FlujoObra/Proj_ControlInformes/

python3 --version

python3 -m django --version 2>/dev/null || echo 'Django aún no instalado'

## 8.2 Software a instalar en el servidor (stack Django)

| Componente | Versión sugerida | Para qué |
| --- | --- | --- |
| SO | Debian GNU/Linux (kernel 6.12 amd64) — usar paquetes apt de Debian | Base ya verificada en el servidor |
| Python | 3.11 o 3.12 | Django 5 compatible |
| PostgreSQL | 15+ | Base de datos principal |
| nginx | Estable | Proxy reverso + estáticos |
| gunicorn | Última estable | Servidor WSGI Django |
| git | Cualquier reciente | Despliegue código |
| libpq-dev, gcc | — | Compilar psycopg2 |
| WeasyPrint deps | pango, cairo (paquetes sistema) | Export PDF |
| certbot | Opcional fase 2 | HTTPS con dominio |
| redis | Opcional | Tareas async futuras (import masivo) |

## 8.3 Comandos base en servidor (referencia para juniors)

Tras conectar por SSH como cph, el flujo típico de instalación del MVP será:

sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip postgresql nginx git libpq-dev

mkdir -p ~/apps/fase2-inspecciones && cd ~/apps/fase2-inspecciones

python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate

pip install django psycopg2-binary gunicorn pillow openpyxl weasyprint python-dotenv

django-admin startproject config .  (o clonar repo del equipo)

python manage.py migrate && python manage.py createsuperuser

Configurar gunicorn systemd + nginx site → proxy a 127.0.0.1:8000

Variables .env en servidor (SECRET_KEY, DATABASE_URL, ALLOWED_HOSTS) — archivo fuera de Git

# 9. Manual de acceso — MobaXterm y SSH

MobaXterm es un cliente SSH + SFTP + terminal para Windows. En este proyecto se usa la copia portable en F:\servidor\MobaXterm. Permite conectar al servidor, ejecutar comandos Linux y arrastrar archivos (Excel, PDF, código) al panel izquierdo sin instalar otro programa.

## 9.1 Configuración correcta de la sesión (obligatoria)

| Campo en MobaXterm | Valor exacto | Error común |
| --- | --- | --- |
| Remote host | 190.169.110.9 | IP incorrecta o espacio extra |
| Username | cph | Usar pleaseaskme u otro alias — la llave NO está autorizada para ellos |
| Port | 22 | Puerto distinto sin aviso del administrador |
| Use private key | F:\servidor\cph_private_key.ppk | Seleccionar MobaXterm.ini u otro archivo que no sea llave |
| Passphrase al conectar | Contenido de frase-clave.txt (local) | Compartir la frase por chat o correo |
| Nombre de sesión sugerido | 190.169.110.9 (cph) | Dejar nombre viejo pleaseaskme para no confundir |

## 9.2 Pasos — primera conexión

Paso 1: Abrir MobaXterm.exe desde F:\servidor\MobaXterm.

Paso 2: Session → SSH (o clic derecho en sesión existente → Edit session).

Paso 3: Remote host = 190.169.110.9 · Specify username = cph.

Paso 4: Advanced SSH settings → marcar Use private key → elegir F:\servidor\cph_private_key.ppk.

Paso 5: OK / Save. NO usar como llave el archivo MobaXterm.ini (es configuración del programa).

Paso 6: Conectar. MobaXterm pedirá la frase clave de la llave — leerla del archivo local de frase clave.

Paso 7: La primera vez, aceptar la huella del host (host key) del servidor.

Paso 8: Verificar prompt cph@cph:~$ y panel SFTP en /home/cph/.

Paso 9: Ir al trabajo: cd /home/cph/Project_Etapa2_FlujoObra/Proj_ControlInformes/

Paso 10: Activar «Follow terminal folder» en el panel SFTP si quieres que la carpeta izquierda siga al cd.

Paso 11: Session → Save para reutilizar la configuración cada día.

## 9.3 Errores frecuentes y cómo resolverlos

| Mensaje en pantalla | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Unable to use key file … MobaXterm.ini — not a recognized key file format | La sesión apunta al .ini de MobaXterm en lugar de la llave .ppk | Edit session → Use private key → F:\servidor\cph_private_key.ppk |
| Server refused our key | Usuario SSH incorrecto (p. ej. pleaseaskme) o llave no autorizada para ese usuario | Cambiar Username a cph y usar F:\servidor\cph_private_key.ppk |
| No supported authentication methods available (server sent: publickey) | El servidor solo acepta llave; no hay contraseña alternativa | Corregir usuario + .ppk + frase clave; pedir al admin que verifique authorized_keys |
| Passphrase prompt rechazada / no desbloquea la llave | Frase clave incorrecta o archivo .ppk dañado | Verificar frase-clave.txt; probar cargar la .ppk en PuTTYgen con Load |
| Conecta pero SFTP vacío o permiso denegado | Carpeta distinta o permisos del usuario cph | cd /home/cph/ y revisar ls -la; escalar al admin solo si falta permiso en Project_Etapa2 |

## 9.4 Verificación para el coordinador / admin

Si tras usar usuario cph y la llave correcta sigue «Server refused our key», el administrador del servidor debe confirmar que la llave pública correspondiente está en /home/cph/.ssh/authorized_keys. Huella de referencia de la llave del operador: SHA256:de234edc1df6c898edae996804321c8a79c8421c0a2093825a6157fee2bba33f (comentario «Llave CPH»).

Tip técnico: MobaXterm entiende .ppk nativamente. Si algún día usan OpenSSH desde WSL o PowerShell, convierten la llave con PuTTYgen → Conversions → Export OpenSSH key (requiere la misma frase clave).

# 10. Seguridad — reglas que no se negocian

Nunca commitear .ppk, frase clave, .env de producción ni SECRET_KEY.

Fotos de inspección: permisos por rol; no URLs públicas sin autenticación.

Backups PostgreSQL diarios cuando haya casos reales.

HTTPS obligatorio antes de abrir a inspectores en campo (fase piloto puede ser VPN/red cerrada).

# 11. Definition of Done del MVP

Inspector completa Franco Mar en el sistema y obtiene PDF equivalente al anexo del Word.

Supervisor aprueba y el caso cambia a «aprobado» en cola.

Coordinador ve KPI: cuántos D1 vs D2 vs pendientes.

Import Habitable crea/actualiza casos sin duplicar habitable_id.