ESQUEMA GENERAL — SISTEMA DE VACÍADO / COLABORACIÓN
Inspecciones detalladas de verificación (ROJO → demolición)

Propuesta de arquitectura funcional · 20/08/2026

# 1. Objetivo del sistema

Permitir que equipos de campo e ingenieros supervisores capturen, validen y consulten la inspección detallada de segunda ronda, enlazada al expediente Habitable (certificado / etiqueta ROJA), reduciendo el vaciado manual desde PDF heterogéneos y acelerando el seguimiento de demolición.

# 2. Actores

Inspector / evaluador de campo (captura Nivel A–E).

Supervisor institucional (revisión y firma).

Mesa técnica / DGPS (aprobación de dictamen demolición).

Coordinación de datos / BI (calidad, tablero, cruce con mart Habitable).

Autoridad local / Protección Civil (consumo de estados y perímetros).

# 3. Flujo de alto nivel

1) Selección del universo: etiquetas ROJAS desde Habitable + prioridad territorial.

2) Asignación de cuadrilla y ficha digital prellenada (identidad + GPS + etiqueta).

3) Captura en campo (app o formulario web con modo offline) según niveles A–E.

4) Carga de fotos y geo; validaciones (no cerrar sin dictamen ni evidencia mínima).

5) Revisión supervisor → aprobación mesa técnica.

6) Publicación de estado: demolición recomendada / en estudio / no demolición / escombros.

7) Sincronización a tablero BI y a estatus de demolición en Habitable (cuando exista canal).

8) Opcional: asistente de extracción desde PDF legado (OCR + curación humana).

# 4. Componentes sugeridos

Módulo de catálogo / cola de trabajo (casos ROJO pendientes de verificación).

Formulario digital del formato de inspección (secciones = niveles A–F).

Almacén de evidencias (objeto + metadatos).

Motor de reglas mínimas de consistencia del dictamen.

Panel de seguimiento ejecutivo (conteos, mapa, avance por municipio/parroquia).

Conector Habitable (lectura de inspecciones; escritura de estatus cuando se autorice).

Export Excel/PDF del informe estandarizado.

Módulo de backfill: ingesta de PDF existentes → borrador de ficha para curación.

# 5. Fases de implementación

Fase 0 (inmediata): Excel maestro + Word de formato + cruce con export Habitable.

Fase 1: Formulario web/Streamlit/Django con campos Nivel A–D; fotos controladas; export Excel.

Fase 2: Integración lectura Habitable + mapa + workflow de firmas; PDF de salida homologado.

Fase 3: App móvil offline, geocercas, OCR de informes legacy, API de estatus demolición.

# 6. Principios de diseño

Una ficha = un certificado Habitable (o un bloque/torre explícitamente separado).

El dictamen de demolición es un campo controlado, no solo un párrafo libre.

Toda cifra crítica admite «no observable» con motivo.

Auditoría: quién cambió el dictamen y cuándo.

Lenguaje ejecutivo en resumen; detalle técnico en secciones de daño.

# 7. Relación con el ecosistema actual

Habitable concentra la inspección rápida y la etiqueta. El BI Habitable / PDNA concentra el análisis agregado. Este sistema de segunda ronda se inserta entre ambos: produce el dato de decisión demolición/no demolición con evidencia, alimenta el estatus operativo y permite informes ejecutivos homogéneos a partir de lo que hoy llega como PDF diversos.